StaffFlow v2.0

Sistema de Control de Presencia Laboral para PYMEs

FASE 0 — INICIO DEL PROYECTO

Guia paso a paso para la configuracion del entorno y arranque del proyecto

TFG DAM  |  Curso 2025/2026  |  Inicio: 02 Mar 2026

# Que es la Fase 0?

La Fase 0 no forma parte de la planificacion temporal oficial del TFG (que arranca en la Fase 1 el 02/03/2026), pero es la base sobre la que todo lo demas se apoya. Su objetivo es tener el entorno de desarrollo completamente operativo antes de escribir una sola linea de codigo de negocio.

Sin una Fase 0 bien ejecutada, los problemas de entorno se mezclan con los bugs del codigo, los proyectos no compilan desde el primer dia y se pierde tiempo valiosisimo. Completar esta fase correctamente garantiza que cuando empieces a codificar el lunes 02 de marzo, todo funcione.

## Duracion estimada

Entre 3 y 5 horas en total, distribuidas en una sola sesion o dos sesiones cortas. No forma parte de las 225h del TFG, pero es una inversion que se amortiza desde el primer dia de desarrollo.

## Que se consigue al completar esta fase

- IDE configurado con los plugins correctos y sin warnings de configuracion

- Proyecto backend Spring Boot ejecutandose y respondiendo en http://localhost:8080/swagger-ui.html

- Proyecto Android compilando y lanzando el emulador sin errores

- Base de datos H2 creando las 7 tablas automaticamente al arrancar

- Git inicializado con estructura de ramas y primer commit limpio

- Comunicacion verificada entre el emulador Android y el backend

# Vision General — Los 5 Bloques

La Fase 0 se divide en 5 bloques secuenciales. Cada uno tiene un criterio de exito claro: no avances al siguiente hasta cumplirlo.

| # | Bloque | Objetivo principal | Criterio de exito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Herramientas y SDKs | Instalar y verificar Java 17, Maven 3.9+, Android Studio y SDK 24+ | Comandos java -version y mvn -version devuelven la version correcta |
| 2 | Proyecto Backend | Crear proyecto Spring Boot con todas las dependencias del stack | El banner de Spring arranca sin errores en puerto 8080 |
| 3 | Proyecto Android | Crear proyecto Kotlin con Hilt, Retrofit, Navigation y DataStore | El emulador lanza la Activity principal sin crash |
| 4 | Base de Datos H2 | Configurar H2, crear las 7 entidades y verificar el esquema | H2 Console muestra las 7 tablas en http://localhost:8080/h2-console |
| 5 | Git y Verificacion | Inicializar repositorio, estructurar ramas y verificar comunicacion end-to-end | Peticion desde el emulador llega al backend y responde 200 OK |

# Bloque 1 — Herramientas y SDKs

| BLOQUE 1 — Herramientas y SDKs |  |
| --- | --- |
| Duracion | ~45 min |
| Objetivo | Tener Java 17 LTS, Maven 3.9+, Git, IntelliJ IDEA y Android Studio instalados y verificados. |
| Tareas | - Instalar Java 17 LTS (Adoptium Temurin recomendado) |
|  | - Verificar JAVA_HOME y PATH en variables de entorno |
|  | - Instalar Maven 3.9+ y verificar con mvn -version |
|  | - Instalar Git y configurar user.name y user.email |
|  | - Instalar IntelliJ IDEA Community o Ultimate |
|  | - Instalar Android Studio Ladybug o superior |
|  | - Instalar Android SDK API 24 desde SDK Manager |
|  | - Crear AVD: Pixel 6, API 34, RAM 4096 MB |
| Entregable | Todos los comandos de verificacion devuelven la version esperada |

## Comandos de verificacion

Ejecuta estos comandos en terminal — todos deben responder sin error

java -version -> openjdk version 17.x.x ...

mvn -version -> Apache Maven 3.9.x ...

git --version -> git version 2.x.x

echo $JAVA_HOME -> ruta al JDK 17 (ej: /opt/jdk-17)

## Configuracion IntelliJ IDEA

- Instalar plugin Spring Boot (incluido en Ultimate, buscar en Marketplace para Community)

- Configurar SDK: File -> Project Structure -> SDK -> Java 17

- Activar anotaciones: Build -> Compiler -> Annotation Processors -> Enable

## Configuracion Android Studio

- SDK Manager -> SDK Platforms -> Android 7.0 (API 24) -> instalar

- SDK Manager -> SDK Tools -> verificar Android Build Tools 34+

- AVD Manager -> Create Virtual Device -> Pixel 6 -> API 34 -> RAM 4096 MB

- Habilitar aceleracion de hardware: HAXM (Intel) o WHPX (AMD/Windows)

Criterio de exito — Bloque 1 completado cuando:

java -version -> 17.x.x

mvn -version -> 3.9.x

git --version -> 2.x.x o superior

El AVD arranca y muestra la pantalla de Android sin errores

IntelliJ reconoce Java 17 en Project Structure

# Bloque 2 — Proyecto Backend Spring Boot

| BLOQUE 2 — Proyecto Backend Spring Boot |  |
| --- | --- |
| Duracion | ~60 min |
| Objetivo | Crear el proyecto Maven con todas las dependencias correctas, configurar los perfiles y verificar el arranque. |
| Tareas | - Generar proyecto en start.spring.io con las dependencias del stack |
|  | - Importar en IntelliJ y verificar que Maven resuelve todas las dependencias |
|  | - Crear application.yml y application-dev.yml con configuracion H2 |
|  | - Crear la estructura de paquetes vacia (config, domain, service, controller, dto, security, exception) |
|  | - Anadir SecurityConfig basico (permit-all temporal para desarrollo inicial) |
|  | - Ejecutar mvn spring-boot:run y verificar el banner de arranque |
|  | - Verificar Swagger UI en http://localhost:8080/swagger-ui.html |
| Entregable | Spring Boot arranca en puerto 8080 y Swagger UI carga correctamente |

## Dependencias Maven (pom.xml)

Dependencias a seleccionar en start.spring.io

Spring Web -> spring-boot-starter-web

Spring Data JPA -> spring-boot-starter-data-jpa

Spring Security -> spring-boot-starter-security

H2 Database -> h2 (scope: runtime)

Validation -> spring-boot-starter-validation

SpringDoc OpenAPI (Swagger) -> springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.x

Lombok -> lombok

jjwt (JWT) -> io.jsonwebtoken:jjwt-api + jjwt-impl + jjwt-jackson (v0.12.x)

IMPORTANTE: jjwt NO esta en start.spring.io, se anade manualmente al pom.xml. La version recomendada es 0.12.x (la API cambio significativamente respecto a 0.9.x).

## Estructura de application-dev.yml

application-dev.yml — configuracion H2 para desarrollo

spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:staffflow;MODE=MySQL;DB_CLOSE_DELAY=-1

spring.datasource.driver-class-name=org.h2.Driver

spring.datasource.username=sa

spring.datasource.password=

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop

spring.jpa.show-sql=true

spring.h2.console.enabled=true

spring.h2.console.path=/h2-console

server.port=8080

## Estructura de paquetes a crear

- com.staffflow.config          (SecurityConfig.java, SchedulerConfig.java)

- com.staffflow.domain.entity   (7 entidades — vacias por ahora)

- com.staffflow.domain.enums    (Rol, TipoFichaje, TipoAusencia, TipoPausa)

- com.staffflow.domain.repository (7 interfaces JpaRepository)

- com.staffflow.service         (AuthService, FichajeService, etc.)

- com.staffflow.service.scheduled (ProcesoDiario, CierreDiario, CierreAnual)

- com.staffflow.controller      (7 RestControllers vacios)

- com.staffflow.dto.request / dto.response

- com.staffflow.security        (JwtTokenProvider, JwtAuthFilter, UserDetailsServiceImpl)

- com.staffflow.exception       (GlobalExceptionHandler y excepciones custom)

Criterio de exito — Bloque 2 completado cuando:

mvn spring-boot:run -> Started StaffflowApplication in X.XXX seconds

http://localhost:8080/swagger-ui.html -> abre la interfaz de Swagger

http://localhost:8080/h2-console -> abre la consola H2

mvn test -> BUILD SUCCESS (aunque no haya tests aun)

# Bloque 3 — Proyecto Android

| BLOQUE 3 — Proyecto Android Kotlin |  |
| --- | --- |
| Duracion | ~60 min |
| Objetivo | Crear el proyecto Android con Kotlin, configurar Hilt, Retrofit, Navigation Component y DataStore. |
| Tareas | - Crear proyecto en Android Studio: Empty Activity, Kotlin, min SDK 24 |
|  | - Anadir dependencias al build.gradle.kts (Hilt, Retrofit, Navigation, DataStore, Coroutines) |
|  | - Configurar Hilt: @HiltAndroidApp en Application class, @AndroidEntryPoint en MainActivity |
|  | - Crear estructura de paquetes (data, domain, ui, di) |
|  | - Anadir android:usesCleartextTraffic=true en AndroidManifest.xml (solo dev) |
|  | - Crear NetworkModule.kt basico apuntando a http://10.0.2.2:8080/ |
|  | - Verificar compilacion sin errores y lanzar emulador |
| Entregable | El emulador lanza la MainActivity sin crash y el logcat no muestra errores fatales |

## Dependencias clave (build.gradle.kts)

Dependencias Android a configurar

Hilt Android: com.google.dagger:hilt-android:2.50

Hilt Compiler: com.google.dagger:hilt-compiler:2.50 (kapt)

Retrofit: com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0

Gson Converter: com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0

OkHttp Logging: com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.12.0

Navigation: androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.7.x

DataStore: androidx.datastore:datastore-preferences:1.0.0

Coroutines Android: org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.7.x

Lifecycle ViewModel: androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.7.x

Material Design 3: com.google.android.material:material:1.11.x

## IP del emulador para acceder al backend

IMPORTANTE — El emulador Android NO puede usar localhost

Desde el emulador, localhost apunta al propio emulador, NO a tu ordenador.

La IP correcta para acceder al backend desde el emulador es: 10.0.2.2

BASE_URL en NetworkModule.kt: http://10.0.2.2:8080/api/

En produccion esta URL sera HTTPS via Nginx — el cambio es solo 1 linea.

Criterio de exito — Bloque 3 completado cuando:

El proyecto compila sin errores (Build -> Make Project -> BUILD SUCCESSFUL)

El emulador arranca y muestra la MainActivity

Logcat no muestra errores FATAL o de Hilt en el arranque

Hilt genera correctamente las clases de inyeccion (sin errores kapt)

# Bloque 4 — Base de Datos H2 y Entidades JPA

| BLOQUE 4 — Base de Datos H2 y Entidades JPA |  |
| --- | --- |
| Duracion | ~60 min |
| Objetivo | Crear las 7 entidades JPA con sus relaciones y verificar que H2 genera el esquema correcto. |
| Tareas | - Crear los 4 ENUMs: Rol, TipoFichaje, TipoAusencia, TipoPausa |
|  | - Crear entidad ConfiguracionEmpresa con @Table(name='configuracion_empresa') |
|  | - Crear entidad Usuario con @Enumerated(EnumType.STRING) para Rol |
|  | - Crear entidad Empleado con @OneToOne a Usuario y @Column(unique=true) para pin_terminal |
|  | - Crear entidad PlanificacionAusencia con empleado_id nullable |
|  | - Crear entidad Fichaje con @UniqueConstraint(empleado_id + fecha) |
|  | - Crear entidad Pausa con indice compuesto (empleado_id, fecha) |
|  | - Crear entidad SaldoAnual con @UniqueConstraint(empleado_id + anio) |
|  | - Arrancar backend y verificar en H2 Console que se crean las 7 tablas |
| Entregable | H2 Console muestra las 7 tablas con la estructura correcta |

## Orden de creacion de entidades (por dependencias de FK)

- 1. ConfiguracionEmpresa — sin FK, tabla independiente

- 2. Usuario — sin FK hacia entidades de negocio

- 3. Empleado — FK a Usuario (@OneToOne)

- 4. PlanificacionAusencia — FK a Empleado (nullable) y Usuario

- 5. Fichaje — FK a Empleado y Usuario

- 6. Pausa — FK a Empleado y Usuario

- 7. SaldoAnual — FK a Empleado

## Anotaciones criticas a no olvidar

- @Enumerated(EnumType.STRING) en todos los campos enum — sin esto H2 guarda numeros

- @Column(unique = true) en: Usuario.username, Usuario.email, Empleado.dni, Empleado.nss, Empleado.pin_terminal

- @Table(uniqueConstraints = ...) en Fichaje para (empleado_id, fecha) y en SaldoAnual para (empleado_id, anio)

- empleado_id nullable en PlanificacionAusencia: @ManyToOne + @JoinColumn(nullable = true)

- @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) en todos los IDs

Criterio de exito — Bloque 4 completado cuando:

Backend arranca sin errores de schema (sin SchemaManagementException)

H2 Console muestra exactamente 7 tablas

Las tablas tienen las columnas correctas (verificar con SHOW COLUMNS FROM fichajes)

Los indices unicos estan creados (verificar con SHOW INDEXES FROM empleados)

# Bloque 5 — Git y Verificacion End-to-End

| BLOQUE 5 — Git y Verificacion End-to-End |  |
| --- | --- |
| Duracion | ~30 min |
| Objetivo | Inicializar el repositorio Git con estructura de ramas, hacer el primer commit y verificar comunicacion Android-Backend. |
| Tareas | - git init en la carpeta raiz del proyecto |
|  | - Crear .gitignore adecuado (target/, .idea/, *.iml, local.properties, build/) |
|  | - Crear rama main (produccion) y develop (desarrollo activo) |
|  | - Primer commit: 'feat: initial project structure' |
|  | - Crear endpoint GET /api/health en el backend (devuelve 200 OK con status: UP) |
|  | - Crear una peticion Retrofit en Android que llame a /api/health |
|  | - Verificar desde el emulador que la peticion llega al backend y devuelve 200 |
| Entregable | Peticion desde el emulador Android llega a Spring Boot y devuelve { status: 'UP' } |

## Estrategia de ramas Git

Estructura de ramas para el TFG

main -> codigo estable (solo merge al cerrar cada fase)

develop -> rama de trabajo diario

Flujo: develop -> (al cerrar fase) -> merge a main -> tag v1.0-fase2, etc.

Nunca hacer commit directamente en main durante el desarrollo.

## .gitignore minimo necesario

Entradas criticas en .gitignore

Backend: target/ .mvn/ *.class application-prod.yml

Android: build/ .gradle/ local.properties *.keystore

IDE: .idea/ *.iml .vscode/

Sistema: .DS_Store Thumbs.db

## Endpoint de salud para verificacion

HealthController.java — verificacion de conectividad Android-Backend

@RestController

@RequestMapping("/api")

public class HealthController {

@GetMapping("/health")

public ResponseEntity<Map<String,String>> health() {

return ResponseEntity.ok(Map.of("status", "UP"));

}

}

Criterio de exito — Bloque 5 y Fase 0 COMPLETADOS cuando:

git log --oneline -> muestra al menos 1 commit en develop

Desde el emulador: peticion a 10.0.2.2:8080/api/health -> {status: UP}

Logcat en Android Studio muestra la respuesta 200 OK

No hay errores FATAL ni excepciones no controladas en ningun lado

# Checklist Final — Fase 0 Completada

Antes de comenzar la Fase 1 (Analisis y Diseno), confirma que todos estos puntos estan en verde:

| # | Verificacion | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | java -version devuelve 17.x.x | [ ] |
| 2 | mvn -version devuelve 3.9.x | [ ] |
| 3 | git --version funciona correctamente | [ ] |
| 4 | Spring Boot arranca sin errores en puerto 8080 | [ ] |
| 5 | Swagger UI accesible en http://localhost:8080/swagger-ui.html | [ ] |
| 6 | H2 Console accesible en http://localhost:8080/h2-console | [ ] |
| 7 | Las 7 tablas existen en H2 con estructura correcta | [ ] |
| 8 | Proyecto Android compila sin errores (BUILD SUCCESSFUL) | [ ] |
| 9 | Emulador AVD arranca sin errores fatales | [ ] |
| 10 | Peticion desde emulador a /api/health devuelve 200 OK | [ ] |
| 11 | Repositorio Git iniciado con rama main y develop | [ ] |
| 12 | Primer commit realizado en develop | [ ] |

Con la Fase 0 completada, estas listo para empezar la Fase 1 el 02 de marzo.

Entrega final: 22 de abril de 2026  |  225 horas  |  42 dias disponibles