StaffFlow v3.0

Sistema de Control de Presencia Laboral para PYMEs

FASE 2 — DESARROLLO BACKEND · COMPLETADA

Spring Boot · JWT · API REST · 53 endpoints

| Alumno | Santiago Castillo |
| --- | --- |
| Centro | iLERNA — TFG DAM 2025/2026 |
| Repositorio | https://github.com/santi-cast/staffflow |
| Tecnologías backend | Spring Boot 3.5.x · Java 21 · JPA/Hibernate 6.6 · JWT · MySQL 8.0 · iText 7.2.6 |
| Rama de trabajo | develop → commit cd196e8 |
| Documento anterior | StaffFlow_Fase2_v8.docx (cierre Bloque 5) |
| Fecha de generación | 22 de marzo de 2026 |
| Estado | FASE 2 BACKEND COMPLETADA — 53 endpoints operativos |

# 8ter. Bloque 6 — Ausencias, Presencia, Saldos y Cierre Diario (Cerrado)

Periodo: 13 de marzo de 2026 — 18 de marzo de 2026 (sesiones 13-17). Commit incluido en cd196e8.

## 8ter.1 Tarea 1 — AusenciaController E30-E34

Implementación de los 5 endpoints de gestión de ausencias planificadas bajo /api/v1/ausencias.

- E30 POST /api/v1/ausencias — Crear ausencia planificada (ADMIN, ENCARGADO)

- E31 PATCH /api/v1/ausencias/{id} — Modificar ausencia (ADMIN, ENCARGADO). D-026: restricción fecha.

- E32 DELETE /api/v1/ausencias/{id} — Eliminar ausencia no procesada (ADMIN, ENCARGADO)

- E33 GET /api/v1/ausencias — Listar ausencias con filtros opcionales (ADMIN, ENCARGADO)

- E34 GET /api/v1/ausencias/me — Consultar propias ausencias (EMPLEADO)

Verificación: 7/7 casos OK en MySQL. Ver StaffFlow_Bloque6_Tarea1_Ausencias.txt.

## 8ter.2 Tarea 2 — PresenciaController E35-E37

Implementación de los endpoints de parte diario bajo /api/v1/presencia.

- E35 GET /api/v1/presencia/parte-diario — Parte diario de todos los empleados (ADMIN, ENCARGADO)

- E36 GET /api/v1/presencia/sin-justificar — Empleados sin fichaje justificado hoy (ADMIN, ENCARGADO)

- E37 GET /api/v1/presencia/parte-diario/me — Parte diario propio (EMPLEADO)

Patrón anti-N+1: query flat con JOIN FETCH en findByFechaWithEmpleado(). Clasificación en memoria con lógica clasificarEmpleado() de 6 niveles de prioridad.

Verificación: 3/3 casos OK en MySQL. Ver StaffFlow_Bloque6_Tarea2_Presencia.txt.

## 8ter.3 Tarea 3 — SaldoController E38-E41

Implementación de los endpoints de saldos anuales bajo /api/v1/saldos.

- E38 GET /api/v1/saldos/{empleadoId} — Saldo individual (ADMIN, ENCARGADO)

- E39 GET /api/v1/saldos — Saldo de todos los empleados (ADMIN, ENCARGADO)

- E40 POST /api/v1/saldos/{empleadoId}/recalcular — Recálculo completo (solo ADMIN)

- E41 GET /api/v1/saldos/me — Saldo propio (EMPLEADO)

Fórmula: trabajadas = esperadas + saldoHoras. recalcularParaProceso() extraído de recalcular() para uso interno del proceso nocturno.

Verificación: 4/4 casos OK en MySQL. Ver StaffFlow_Bloque6_Tarea3_Saldos.txt.

## 8ter.4 Tarea 4 — ProcesoCierreDiario y D-026

Implementación del proceso nocturno @Scheduled("0 55 23 * * *") con tres tareas secuenciales.

- Tarea A: Para cada empleado activo sin fichaje del día, crea AUSENCIA_INJUSTIFICADA con jornadaEfectivaMinutos=0. Los fines de semana reciben DIA_LIBRE (corregido sesión 23, D-032).

- Tarea B: Procesa planificaciones pendientes hasta mañana (plusDays(1)). Mapeo TipoAusencia→TipoFichaje directo. Festivos globales (empleadoId=null) se crean para todos los activos.

- Tarea C: Para cada empleado activo, llama a saldoService.recalcularParaProceso().

Restricción D-026: ENCARGADO solo puede gestionar registros del día actual en E22, E23, E27, E28, E30, E31. HTTP 400 si intenta fecha pasada.

TestProcesoCierreDiarioController: @Profile({"dev","mysql"}) para pruebas manuales en ambos perfiles.

Verificación: 10 casos OK (8 H2 + 2 MySQL). Ver StaffFlow_Bloque6_Tarea4_CierreDiario_v3.txt.

## 8ter.5 Desviaciones del Bloque 6

D-023: activo=0 en emp01 MySQL. Corregido con UPDATE directo.

D-024: JWT 8h → 12h (expiration-ms=43200000). Justificado por sesión de gestión del ENCARGADO.

D-025: ProcesoCierreDiario — cron 23:55, tres tareas, saldos automáticos. Sustituye ProcesoDiarioService eliminado.

D-026: Restricción fecha ENCARGADO en E22/E23/E27/E28/E30/E31.

## 8ter.6 Documentación generada en el Bloque 6

- StaffFlow_Bloque6_Tarea1_Ausencias.txt

- StaffFlow_Bloque6_Tarea2_Presencia.txt

- StaffFlow_Bloque6_Tarea3_Saldos.txt

- StaffFlow_Bloque6_Tarea4_CierreDiario_v3.txt

- StaffFlow_Desviaciones_1803_v1.txt (D-001 a D-026)

# 8qua. Bloque 7 — Informes HTML/JSON y PDF firmables (Cerrado)

Periodo: 18 de marzo de 2026 — 22 de marzo de 2026 (sesiones 18-24). Commit cd196e8 en develop.

Dependencia añadida: iText 7.2.6 (com.itextpdf:itext7-core:7.2.6:pom).

## 8qua.1 Tarea 1 — InformeController E42-E43 (HTML/JSON)

- E42 GET /api/v1/informes/horas/{empleadoId} — Informe de horas de un empleado en un periodo.

- E43 GET /api/v1/informes/horas — Informe global de todos los empleados.

Parámetros: ?desde=, ?hasta=, ?formato= (json|html), ?tipo= (D-027: filtro por tipo de fichaje).

InformeService reutiliza construirDias() y calcularResumen(). Tabla HTML con subtotales semanales y colores por tipo. Intervenciones manuales detectadas via planificacion_ausencias (D-028).

Verificación: 8/8 casos OK.

## 8qua.2 Tarea 2 — InformeController E44 (Saldos HTML/JSON)

- E44 GET /api/v1/informes/saldos — Informe de saldos (D-029: renombrado de /resumen).

Parámetros: ?empleadoId= (uno o varios ids), ?campos= (filtro de columnas a mostrar).

Tabla HTML con saldos por empleado: vacaciones, asuntos propios, días trabajados, bajas, permisos, saldo horas con colores verde/rojo/negro.

Verificación: 5/5 casos OK.

## 8qua.3 Tarea 3 — PdfService E45-E47 + E53 (PDF firmables iText 7)

PdfController.java (nuevo, D-031) bajo /api/v1/informes/pdf. Separado de InformeController para resolver conflicto de rutas Spring MVC entre path variables y literales.

### E45 — PDF horas empleado

- GET /api/v1/informes/pdf/horas/{empleadoId}?desde=&hasta=

- Cabecera empresa+logo repetida en cada página via CabeceraPieHandler (PdfDocumentEvent.START_PAGE).

- Tabla de detalle 9 columnas con subtotales semanales y horas efectivas calculadas para BAJA_MEDICA y PERMISO_RETRIBUIDO.

- Intervenciones manuales condicional. Sección firma con nombre preimpreso.

- Pie: StaffFlow — Generado el DD/MM/YYYY a las HH:mm + Página X de Y (segunda pasada PdfReader).

- Fichero descargado: informe_horas_{empleadoId}_{desde}_{hasta}.pdf

- Verificación: 3/3 casos OK (Ana, Carlos, Laura).

### E46 — PDF horas global todos los empleados

- GET /api/v1/informes/pdf/horas?desde=&hasta=

- Genera un PDF E45 independiente por cada empleado activo y los concatena con PdfMerger.

- Cada bloque tiene paginación propia, cabecera repetida y sección de firma individual.

- Permite imprimir todos los informes de una vez para firma individual sin ir uno a uno.

- Fichero: informe_horas_global_{desde}_{hasta}.pdf

- Verificación: 1/1 OK (3 bloques Ana+Carlos+Laura).

### E47 — PDF saldos anuales

- GET /api/v1/informes/pdf/saldos?anio=&empleadoId=

- Un PDF independiente por empleado concatenado con PdfMerger.

- Pie idéntico a E45 via PieSaldosHandler (START_PAGE) + sobreescribirNumeracionSaldos().

- Título: INFORME DE SALDOS ANUALES — año.

- Tabla vacaciones/asuntos propios: Derecho anual | Pendientes año anterior | Consumidos año en curso | Disponibles año en curso.

- Tabla simple con días trabajados, bajas, permisos retribuidos, ausencias injustificadas, horas retribuidas y saldo horas (verde/rojo/negro).

- Verificación: 2/2 casos OK (todos los empleados y solo Ana).

### E53 — PDF vacaciones y asuntos propios (nuevo, D-033)

- GET /api/v1/informes/pdf/vacaciones?empleadoId=&anio=

- Endpoint no planificado en Fase 1. Añadido en sesión 24 por necesidad operativa.

- Dos tablas: Vacaciones disfrutadas y Asuntos propios disfrutados.

- Cada tabla: listado de fechas con día de la semana, fila total disfrutados, línea pendientes de disfrutar (verde si quedan, rojo si superados, negro si cero).

- Datos obtenidos de FichajeRepository.findByFiltros() por tipo + SaldoAnualRepository para disponibles.

- Fichero: informe_vacaciones_{empleadoId}_{yyyyMMdd}.pdf

- Verificación: 1/1 OK.

## 8qua.4 Desviaciones del Bloque 7

D-027: Parámetro ?tipo= añadido a E42/E43 para filtrar por tipo de fichaje. No previsto en Endpoints_v3.

D-028: Detección de intervenciones manuales via planificacion_ausencias. El campo usuario_id en fichajes no distingue entre correcciones y creaciones planificadas.

D-029: E44 renombrado de /resumen a /saldos. Parámetros ?empleadoId= y ?campos= añadidos.

D-030: Campo nss renombrado a numero_empleado en toda la capa de datos. DDL v5→v6.

D-031: PdfController separado bajo /api/v1/informes/pdf. Spring MVC no podía resolver la ambigüedad entre {empleadoId} y el literal 'pdf' en la misma ruta base.

D-032: DIA_LIBRE añadido a TipoFichaje y TipoAusencia. ProcesoCierreDiario Tarea B crea DIA_LIBRE para fines de semana la noche anterior. DDL v6→v7.

D-033: E53 nuevo endpoint no planificado. Total endpoints: 52→53.

## 8qua.5 Documentación generada en el Bloque 7

- StaffFlow_Bloque7_Tarea1_InformesHTML_v2.txt

- StaffFlow_Bloque7_Tarea2_InformeSaldos_v1.txt

- StaffFlow_Bloque7_Tarea3_InformesPDF_v5.txt

- StaffFlow_Desviaciones_2203_v4.txt (D-001 a D-033)

- StaffFlow_Mejoras_para_Version2_0_2203_v2.txt (M-001 a M-019)

# 9. Checklist de cierre de Fase 2

Fase 2 completada el 22 de marzo de 2026. Commit final cd196e8 en develop. 53 endpoints operativos en 12 controllers.

| Estado | # | Verificación |
| --- | --- | --- |
| OK | 1 | Los 5 enums tienen valores definitivos. TipoFichaje(10) y TipoAusencia(7) con DIA_LIBRE (D-032). |
| OK | 2 | Spring Boot arranca con perfil MySQL sin errores. SHOW TABLES devuelve 7 tablas. |
| OK | 3 | 32 DTOs + 7 Repositories + 11 Services operativos. |
| OK | 4 | Commits Bloque 1 (284b918) y Bloque 2 (cba406a) en develop. |
| OK | 5 | POST /api/v1/auth/login con credenciales válidas devuelve 200 con JWT. |
| OK | 6 | Petición a endpoint protegido sin token devuelve 401. |
| OK | 7 | Token EMPLEADO en endpoint de ADMIN devuelve 403. |
| OK | 8 | Los 53 endpoints responden correctamente en Swagger UI con JWT válido. |
| OK | 9 | Informe PDF descargable desde Swagger UI con datos reales y cabecera de empresa. |
| OK | 10 | ProcesoCierreDiario @Scheduled crea fichajes desde ausencias planificadas (verificado con endpoint de test). |
| OK | 11 | Sin DELETE en /fichajes ni /pausas en ningún controller. |
| PENDIENTE | 12 | Merge develop → master · tag v2.0-fase2 (al finalizar Fase 3 Android). |

Con la Fase 2 completada, el backend está listo para la Fase 3.

Fase 3: Desarrollo Android · 23 Mar — 07 Abr · 35 horas · Kotlin + MVVM + Navigation Component

Entrega final: 22 de abril de 2026 · 225 horas totales